Lutocin, dnia 05-07-2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto  do 30 000 EURO

w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8)

ZAMAWIAJĄCY:    GMINA LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

zaprasza do złożenia oferty na:

- Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka”

Szczegółowy opis, w tym termin realizacji, warunki płatności, okres gwarancji, w załączeniu.

- Tryb postępowania: PISEMNE ROZEZNANIE RYNKU.

Poniższą ofertę należy:

- złożyć w formie pisemnej, w języku polskim (osobiście, pisemnie – listem), na Formularzu Oferty  w terminie do dnia 21 lipca 2017r. do godziny 10:00, na adres: Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 6 – sekretariat;

- składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka”.

- szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo na stronie internetowej: http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2017-roku oraz w Urzędzie Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 4.

- przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 10:15;

- Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze; wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni, od daty otrzymania informacji o wyborze oferty;

- kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu;

- Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania.

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Sobolewski Sławomir

e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl

tel. 023 658-10-01 wew. 33,  fax: 023 658-10-02

Wójt Gminy Lutocin

lek. wet. Ryszard Gałka

…………………..…………………………….

Podpis zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

o wartości szacunkowej do 30.000 euro pn.:

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:

Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka"

1. Zamawiający:

Gmina Lutocin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych w UG Lutocin, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 sierpnia 2014 roku zaprasza do złożenia oferty na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka"

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:

- Chrapoń o długości 250 m (od km 0+006,00 do km 0+256,00) oraz

- Przeradz Mały – Głęboka o długości 600 m (od km 1+550,00 do km 2+150,00).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1a		Przedmiar robót (kosztorys) - Chrapoń

Załącznik Nr 1b 	Przedmiar robót (kosztorys) – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik Nr 2a		Mapka z lokalizacją - Chrapoń

Załącznik Nr 2b		Mapka z lokalizacją – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik Nr 3a		Przekrój konstrukcyjny - Chrapoń

Załącznik Nr 3b		Przekrój konstrukcyjny – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik Nr 4a		Specyfikacje techniczne - Chrapoń

Załącznik Nr 4b		Specyfikacje techniczne – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik Nr 5a		Opis techniczny - Chrapoń

Załącznik Nr 5b		Opis techniczny – Przeradz Mały - Głęboka

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233123-7   Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inne wymagania stawiane wykonawcy :

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem  Wykonawcy;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

3. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 roku.

4.  Warunki płatności

Płatne po zakończeniu prac w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

5.  Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. Wykonawca winien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego; w formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia,

5.2. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć:

  - kosztorys  ofertowy – załącznik nr 1

  - podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 7,

  - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 8,

6.  Kryteria wyboru oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej dla zamawiającego ceny.

7.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godziny 10.00 na adres Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – sekretariat zgodnie z opisem: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka”

8. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 11,

dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 10:15.

9.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy.

9.2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

9.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie pieniądza, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

9.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS Bieżuń  Nr 62 8212 0009 0011 3393 2008 0001 z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - Głęboka”.

9.5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9.6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9.7. Kwota, o której mowa w pkt 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Istotne dla stron postanowienia umowy

  - Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

  - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

  - Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - załącznik nr 8 do zapytania.

  - Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

12. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Ryszard Dobiesz – Sekretarz  Gminy,  tel. (23) 6581001 w. 28

- Sławomir Sobolewski, pokój 4, tel. (023) 6581001 w.33, e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl

13. Wykaz załączników

Załącznik nr 1a 	  - Przedmiar robót (kosztorys) - Chrapoń

Załącznik nr 1b 	  - Przedmiar robót (kosztorys) – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik nr 2a     - Mapka z lokalizacją - Chrapoń

Załącznik nr 2b	  - Mapka z lokalizacją – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik nr 3a	  - Przekrój konstrukcyjny - Chrapoń

Załącznik nr 3b	  - Przekrój konstrukcyjny – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik nr 4a	  - Specyfikacje techniczne - Chrapoń

Załącznik nr 4b	  - Specyfikacje techniczne – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik nr 5a	  - Opis techniczny - Chrapoń

Załącznik nr 5b	  - Opis techniczny – Przeradz Mały - Głęboka

Załącznik nr 6  	     -  Formularz oferty

Załącznik nr 7  	     -  Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 8  	     -  Projekt umowy

Zatwierdził:

dn. 05.07.2017r.

Wójt Gminy Lutocin

lek. wet. Ryszard Gałka